## Slide 1: KPU Game 2016-1 스크립트언어 LOL 검색 서비스 중간발표
2011180009 김영훈

## Slide 2: 구현 내용
▶ 오픈 API 자료 연동(라이엇API)
- 라이엇API를 통해 라이엇이 제공해주는 데이터 접근 및 JSON 파싱
▶ 검색 카테고리
- 소환사 : 소환사와 관련된 이런저런 정보들을 출력
ex) 소환사 레벨, 룬페이지, 최근경기 정보 등

## Slide 3: 현재 겪고있는 문제 -> 파싱
▶ 파싱 작업 수행
소환사 이름, 소환사ID(라이엇 서버에서 관리하는 정수값), 레벨
▶ 파싱 작업 미수행
룬, 최근 경기 관련된 ID값

## Slide 4: 개발일정
주차 | 계획 | 세부 계획
1주 04.28 ~ 05.04 | 파이썬 모듈, OpenAPI 조사 응용 앱 개발 예시 조사 | Xml 모듈조사완료 국가공공데이터 포털 활용사례조사
2주 05.05 ~ 05.11 | 기획발표 05.09 상세기능, 구현방법 | - Youtube로 기획발표
3주 05.12 ~ 05.18 | OpenAPI 연동구현 | - Riot API 활용 - JSON 포맷 자료를 파싱
4주 05.19 ~ 05.25 | 소환사 검색기능 구현 | - 소홤사 검색 : 이름, 소속리그, 티어, 리그포인트, 승패 횟수
5주 05.26 ~ 06.01 | 중간 시연 발표 05.30 | - Youtube로 중간시연 발표
6주 06.02 ~ 06.08 | 챔피언 검색기능 구현 | - 챔피언 검색 : 챔피언 티어별 픽밴, 승률을 출력
7주 06.09 ~ 06.15 | 여유 일정 | - 구현이 덜된 부분을 마무리할 기간 - 기획초안 외에 새로운 컨텐츠를 붙이기 위한 기간
8주 06.16 ~ 06.22 | C/C++ 연동 및 배포파일 작성 최종구현 발표 | - C/C++연동 및 distutils 모듈을 활용해 배포파일 작성 - Youtube에 최종 시연 발표

## Slide 5: 개발일정
주차 | 계획 | 세부 계획
1주 04.28 ~ 05.04 | 파이썬 모듈, OpenAPI 조사 응용 앱 개발 예시 조사 | Xml 모듈조사완료 국가공공데이터 포털 활용사례조사
2주 05.05 ~ 05.11 | 기획발표 05.09 상세기능, 구현방법 | - Youtube로 기획발표
3주 05.12 ~ 05.18 | OpenAPI 연동구현 | - Riot API 활용 - JSON 포맷 자료를 파싱
4주 05.19 ~ 05.25 | 소환사 검색기능 구현 | - 소홤사 검색 : 이름, 소속리그, 티어, 리그포인트, 승패 횟수
5주 05.26 ~ 06.01 | 중간 시연 발표 05.30 | - Youtube로 중간시연 발표
6주 06.02 ~ 06.08 | 챔피언 검색기능 구현 | - 챔피언 검색 : 챔피언 티어별 픽밴, 승률을 출력
7주 06.09 ~ 06.15 | 여유 일정 | - 못다한 JSON 파싱
8주 06.16 ~ 06.22 | C/C++ 연동 및 배포파일 작성 최종구현 발표 | - C/C++연동 및 distutils 모듈을 활용해 배포파일 작성 - Youtube에 최종 시연 발표